Zadání úloh pro:

OBOR E

YPOR LS

r. 2007

Přednášky + cvičení: Ing. P. Dlask

Spojení: DLASK@CIHLA.FSV.CVUT.CZ

Téze programu semináře YPOR LS

Informace k průběhu a zakončení semináře

Obecné informace

- název předmětu:		YPOR

- kód předmětu:		K126YPOR

- rozsah:			0 + 2

- zakončení:		k.

- přednášející:		Ing. P. Dlask, Ph.D.

- kontakt: B429, K126 EKO,

- cvičící:			Ing. P. Dlask, Ph.D.

- kontakt: B431, K126 EKO, 2435 3729, E-mail viz výše

- konzultační hodiny (vyvěšeny)

- termíny v semestru:	26.2.2007 – 5.6.2007 (14 týdnů)

- zkouškové období:	6.6.2007 – 29.6.2007 (4 týdnů), 3.9.2007 – 14.9.2007 (2 týdny)

- volna			16.5. (st)

- přesuny			st 9.5 jako po, út 5.6. jako st

po 1.5. na čt 4.5.

po 8.5. na út 9.5.

Podmínky udělení zápočtu:

- docházka na semináře - dlouhodobější neúčast nutno oznámit a případně doložit, omluvit - nemoc apod.

- vypracování zadaných úloh/seminární práce

- pravděpodobný rozsah:	semestrální komplexní práce

- úspěšné složení případného zápočtového testu

- termín udělení zápočtů je zápočtový týden

- alternativně seminární vystoupení na zadané téma související s řešenými úlohami

Forma zadání úlohy

- vyvěšení na serveru http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask

- zadání budou mít číselné mutace - každý student jiné zadání - jiný číselný rozsah úlohy

Forma odevzdání úloh a jejich vypracování

- dodržení bodového zadání úlohy

- zpracování v elektronické formě na PC

- odevzdání do

systému EDU (https://eko.fsv.cvut.cz/SOWA/)

případně emailem podle instrukcí cvičícího DLASK@CIHLA.FSV.CVUT.CZ

¨

Obecné náležitosti vypracování:

- tvořené grafy důkladně popisujte pro snadnější orientaci (název grafu, vlastní popisy os, vlastní legenda)

- postup výpočtu vybavte dostatečným popisem!!!

- úloha bude obsahovat běžné náležitosti (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- použijte krycí list z Data97.XLS

- dbejte na vlastní!!! autorizaci souborů - kopie a mutace nebudou akceptovány!

- doporučená verze dat je Microsoft Excel v. 7.0 a WinWord v. 7.0

- výstupy formátujte pokud možno na stranu velikosti A4

- vstupní veličiny a proměnné soustřeďujte v samostatných buňkách (vstupní oddíl)

- řešení problému se snažte provádět systémově s ohledem na jeho modifikovatelnost a flexibilitu (tzn. např. obecné vstupy dat, obecné rozsahy, pojmenování proměnných…)

Pro vypracování seminární práce je třeba mít funkční dynamický model MDM. Téma práce je možné zvolit po konzultaci se cvičícím samostatně, případně čerpat a modifikovat níže uvedený seznam.

Možná témata seminární práce:

- Realizace automatu řídících zásahů (deterministických i stochastických) včetně trasování dosažených výsledků.

- Realizace automatu manažerských zásahů (deterministických i stochastických) včetně trasování dosažených výsledků.

- Kalibrace modelu historickými daty.

- Aplikace pro zpětné vyhodnocení výsledků.

- Aplikace jiné výpočtové metody – srovnání s MDM.

- Optimalizace modelu – interní.

- Optimalizace modelu – externí (jako Black Box).

- Kvantifikace náročnosti řídících zásahů.

Udělení zápočtu je možné získat také za:

- prezentaci výsledků na vybrané konferenci formou vystoupení,

- posterovou prezentací na vybrané konferenci,

- publikací výsledků v odborném časopise

- publikací v cizojazyčném odborném časopise

Neautorizovaná původní znění

Příklad č.: 1												K126YPOR

Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis

Zpracujte model vzájemného spolupůsobení a stárnutí konstrukčních prvků stavebního objektu v čase podle uvedeného postupu. Záměrem úlohy je definování modelu, sledujícího specifika odpovídající funkcím konkrétního objektu. Očekávaným přínosem této úlohy je vytvoření a zahrnutí typických mechanismů fungujících uvnitř stavebního celku. Cílem je vytvoření vazeb a jejich modelové ověření.

Dílčí úkoly :

- Model aplikujte na vlastní existující projekt stavebního objektu (např. z jiného předmětu, předproj. diplom, proj. diplom apod.)

- Uveďte základní technické a popisné charakteristiky objektu

- Uveďte výškový, plošný popis, podlažnost objektu

- Komentuje použité technologie pro jednotlivé konstrukce (použijte výtah např. z technické zprávy)

- Rozčleňte objekt nebo jeho část na jednotlivé konstrukční prvky (minimální počet 7)

- Stanovte pořizovací náklady jednotlivých prvků

- Stanovte celkové pořizovací náklady celého objektu

- Zakreslete čárové schéma objektu (typický řez + půdorys)

- Uveďte prostorové + plošné členění – viz Data97.XLS

- Zakreslete modelové schéma objektu s vyznačenými vazbami mezi jednotlivými prvky modelu

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Rekapitulace vstupních dat

- Popis zpracovávaného objektu

- Grafické vstupní informace (schémata řezu + půdorysu)

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Rekapitulace konstrukčních prvků a jejich popisy včetně nákladů

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 2												K126YPOR

Sestavení struktury modelu stárnutí objektu (části objektu)

Zpracujte ohodnocení interakcí působících mezi jednotlivými prvky navrženého modelu stavebního objektu. Výpočet interakcí komentujte podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Určete interakce mezi jednotlivými prvky modelu (minimální počet interakcí 10, případně individuálně podle zadání)

- Popište u každého prvku modelu nosnou vlastnost, která bude ve výpočtu sledována

- Sestavte podle grafického schématu modelu interakční matici vztahů A mezi jednotlivými prvky

- Stanovte technické a hodnotící stupnice pro jednotlivé interakce

- Popište verbálně interakce aij

- Popište verbálně minimální a maximální hodnoty ve stupnicích

- Popište verbálně aktuální hodnoty ve stupnicích

- Závislosti mezi jednotlivými prvky pokud je to možné zobrazte graficky

- Popište počáteční podmínky jednotlivých prvků modelu

- Popište verbálně minimální a maximální hodnoty ve stupnicích pro počáteční podmínky

- Popište verbálně aktuální hodnoty počátečních podmínek ve stupnicích

- Finalizujte interakční matici vztahů A.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Popis jednotlivých konstrukčních prvků

- Popis jednotlivých interakcí

- Ukázku strukturovaného výpočtu několika interakcí (minimálně 3)

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Závěrečný tvar matice A s jejím popisem

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 3												K126YPOR

Sestavení výpočtu modelu

Zpracujte výpočet modelu pomocí procedur zapsaných v prostředí VBA tabulkov=ého procesoru podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Založte modul pro zapsání výpočtové procedury

- Založte v tabulkovém procesoru výstupní listy standardů a diferencí standardů

- Sestavte výpočtový cyklus MDM (KSIM) (viz pozn. k řešení)

- Sestavte instrukce zápisu výsledků z procedury do výstupních listů

- Spusťte výpočet s maticí A a počátečními podmínkami

- Zobrazte výsledné standardy a diference standardů graficky

- Porovnejte správnost výsledků výpočtu při zadání testovací matice A.

- Odlaďte výpočet při rozdílech s testovacími výsledky

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Ukázku zapsané procedury v prostředí VBA

- Grafický výstup objemových standardů s komentářem

- Grafický výstup diferencí standardů s komentářem

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Grafické porovnání vlastního výpočtu a kontrolních výsledků

Pozn. k řešení:

Mechanismus výpočtu popisuje následující vztah

XjT+1=XjTϕiT	ϕiT=1+12∗j|aij+Bij|−aij+Bij∗xj(T)1+12∗j|aij+Bij|+aij+Bij∗xj(T)	Bij=bij∗1xi

kde: Xj(T) jsou spočtené standardy v dané periodě

Xj(T+1) jsou spočtené standardy v následující periodě

aij  je prvek matice A

bij je prvek matice B

Příklad č.: 4												K126YPOR

Regulace modelu objektu

Zpracujte externí regulační zásahy ovlivňující výpočet modelu objektu MDM podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Zapracujte externí regulační vlivy do výpočtu podle výkladu

- Umožněte intervalové působení externích vlivů

- Zpracujte seznam externích vlivů

- Vytvořte možnost oddělení standardního a regulovaného výpočtu

- Ověřte funkčnost externích vlivů (pomocí procedury definující externí vlivy) na ilustračním příkladu výpočtu

- Definujte požadované výsledné chování modelu

- Definici proveďte alespoň u 3 prvků modelu

- Zadejte externí vlivy pro splnění požadované definice

- Ověřte účinnost zadaných externích vlivů

- Porovnejte výsledky s požadovaným chováním modelu

- Zobrazte graficky rozdíly mezi původním a regulovaným výpočtem

- Předefinujte externí vlivy při nesplnění požadovaného chování

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Ukázku zapsané procedury v prostředí VBA s rozšířením pro externí vlivy

- Grafický výstup objemových standardů s komentářem externích vlivů

- Grafický výstup diferencí standardů s komentářem externích vlivů

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Grafické porovnání objemových standardů s regulovanou variantou

- Grafické porovnání diferencí standardů s regulovanou variantou

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 5												K126YPOR

Vyhodnocení změny struktury modelu

Zpracujte modifikaci struktury matice A pro dosažení požadovaného výsledného chování modelu. Vyčíslete a zobrazte rozdíly ve fungování modelu při změně použité technologie podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Eliminujte externí vlivy z výpočtu (umožněte možnost volby vypnutí účinku externích vlivů)

- Použijte definici požadovaného chování z předchozího zadání

- Dosáhněte definovaného chování změnou struktury matice A

- Vyčíslete navrhované změny interakcí aij

- Graficky zobrazte rozdíly mezi původní a změněnou variantou

- Vyčíslete finanční náročnost navrhovaných změn

- Graficky zobrazte výsledky před změnou a po změně matice A

- Zapracujte změnu technologie 1 vybraného prvku modelu (nahrazení prvku)

- Vyčíslete změny interakcí aij v důsledku změny technologie

- Vyčíslete finanční náročnost navrhované změny technologie

- Graficky zobrazte výsledky  před změnou a po změně technologie vybraného prvku

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Definici požadovaného chování modelu s komentářem

- Rekapitulaci navrhovaných změn struktury matice A s komentářem

- Zobrazení rozdílů mezi původní a modifikovanou strukturou matice A

- Grafický výstup standardů základního a modifikovaného řešení

- Grafický výstup diferencí základního a modifikovaného řešení

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Zobrazení rozdílů mezi původní a modifikovanou strukturou matice A v důsledku změny technologie

- Grafický výstup standardů základního řešení a modifikovaného řešení změnou technologie

- Grafický výstup diferencí základního řešení a modifikovaného řešení změnou technologie

Pozn. k řešení: