Zadání úloh pro:

OBOR E

YPOR LS

r. 2010

Cvičení: doc.Ing. P. Dlask, Ph.D., Ing. P. Kalčev

Spojení: DLASK@FSV.CVUT.CZ, petr.kalcev@fsv.cvut.cz

Téze programu semináře YPOR LS

Informace k průběhu a zakončení semináře

Obecné informace

- název předmětu:		YPOR

- kód předmětu:		K126YPOR

- rozsah:			0 + 2

- zakončení:		k.

- cvičící:			doc.Ing. P. Dlask, Ph.D., Ing. P. Kalčev

- kontakt: B429, K126 EKO,

- kontakt: B431, K126 EKO, 2435 3729, E-mail viz výše

- konzultační hodiny (vyvěšeny)

- termíny v semestru:	15.2.2010 – 14.5.2010 (13 týdnů)

- zkouškové období:	20.5.2010 – 30.6.2010 (6 týdnů)

Podmínky udělení zápočtu:

- docházka na semináře - dlouhodobější neúčast nutno oznámit a případně doložit, omluvit - nemoc apod.

- vypracování zadaných úloh/seminární práce

- pravděpodobný rozsah:	10

- úspěšné složení případného zápočtového testu

- termín udělení zápočtů je zápočtový týden

- alternativně seminární vystoupení na zadané téma související s řešenými úlohami

Forma zadání úlohy

- vyvěšení na serveru http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet

- zadání budou mít číselné mutace - každý student jiné zadání - jiný číselný rozsah úlohy

Forma odevzdání úloh a jejich vypracování

- dodržení bodového zadání úlohy

- zpracování v elektronické formě na PC

- odevzdání do systému MOODLE (https://eko.fsv.cvut.cz/moodle/)

Obecné náležitosti vypracování:

- tvořené grafy důkladně popisujte pro snadnější orientaci (název grafu, vlastní popisy os, vlastní legenda)

- postup výpočtu vybavte dostatečným popisem!!!

- úloha bude obsahovat běžné náležitosti (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- použijte krycí list z Data97.XLS

- dbejte na vlastní!!! autorizaci souborů - kopie a mutace nebudou akceptovány!

- doporučená verze dat je Microsoft Excel v. 7.0 a WinWord v. 7.0 z MS Office 2003

- soubory Open Office a Office 2007 ukládejte ve starších verzích pro Office 2003

- výstupy formátujte pokud možno na stranu velikosti A4

- vstupní veličiny a proměnné soustřeďujte v samostatných buňkách (vstupní oddíl)

- řešení problému se snažte provádět systémově s ohledem na jeho modifikovatelnost a flexibilitu (tzn. např. obecné vstupy dat, obecné rozsahy, pojmenování proměnných…)

Příklad č.: 1												K126YPOR

Aplikace dynamického modelu MDM

Pro konstrukční prvek Okno hledejte inovační potenciál pomocí dynamického modelu zpracovaného v předchozím semestru. Cílem je sestavit dynamický model ztráty uživatelských funkcí konstrukčního prvku. Upravte počty prvkův modelu a jejich interpretaci podle následujícího bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Ve studijní skupině nebo mezi skupinami vytvořte pracovní dvojice

- Pro zpracování použijte úlohu z předchozího semestru POPR

- Upravte krycí list z http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/data97.xls

- Doplňte autory

- Sestavujte alternativy pro okno

  - Plastové

  - Kovové

  - Dřevěné

- Umístění konstrukčního prvku uvažujte v

  - Obytné budově

  - Administrativní budově

  - Výškové budově

  - Nemocnice

- Každá dvojice zvolí v rámci předmětu jinou unikátní kombinaci z následujících

1.Plastové – Obytná budova	5.Kovové – Obytná budova		9.Dřevěné – Obytná budova

2.Plastové – Admin. budova	6.Kovové – Admin. budova		10.Dřevěné – Admin. budova

3.Plastové – Výšková budova	7.Kovové – Výšková budova		11.Dřevěné – Výšková budova

4.Plastové – Nemocnice		8.Kovové – Nemocnice		12.Dřevěné – Nemocnice

- Vybrané konstrukční řešení a jeho umístění ve vybraném objektu popište souvislým textem v rozsahu 1xA4 (popište okenní konstrukci, umístění vyšetřovaného okenního otvoru, lokalitu objektu, prvotní požadavky na okenní konstrukci v rámci objektu,…)

- Vybrané konstrukční řešení a jeho umístění ve vybraném objektu fotograficky zdokumentujte

- Sestavte schéma objektu s následujícími prvky

??

??

??

??

??

Transparentnost

Zvuk. izol. schopnosti

Tepel. izol. schopnosti

Interní vlivy

Externí vlivy

Rám

Křídlo

Mechanické součásti

- Doplňte další interakce podle charakteru objektu a interního provozu

- Pro vybrané objekty zvolte stejnou lokalitu

- Ohodnocení interakcí provádějte na společně definovaných stupnicích, aby bylo možné porovnat výsledky. Každá dvojice může po vzájemné dohodě sestavit jinou interakci a výsledky použít v celé skupině.

- Počáteční podmínky modelu uvažujte v pracovních skupinách stejné, aby bylo možné porovnat výsledky

- Spusťte výpočet a sestavte prvotní výsledky standardů diferencí.

Příklad č.: 2												K126YPOR

Kalkulace a kalibrace vazeb modelu

Aby bylo možné vzájemně porovnávat výsledky modelů je třeba hodnotit interakce pomocí společných stupnic. Model je také nutné kalibrovat podle výkladu a následujícího bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Dvojice mají rozdělené interakce pro ohodnocení

- Interakce je třeba hodnoti na společné stupnici v rámci definovaného Min/Max

- Dvojice dopočítá svoji aktuální hodnotu podle příkladu

Interakce:	Interní vlivy  Transparentnost

Popis:		(zvýšená produkce vlhkosti v rámci vnitřního provozu snižuje transparentnost)

Hodnotící stupnice Technická stupnice

0 0ml/24h.

-0,36 180ml/24h. Obytná budova

-0,4 200ml/24h. Nemocnice

-0,52 260ml/24h. Výšková budova

-0,64 320ml/24h. Administrativní budova

-1 500ml/24h.

- Pro interakci je v příkladu společná stupnice. Každý objekt ji hodnotí ze svého pohledu individuálně.

- Po sestavení stupnic spusťte výpočet.

- Počáteční podmínky budou v pracovních skupinách stejné.

- Prvotní výsledky podrobte kalibračnímu procesu

- Degradace konstrukčních oprvků musí odpovídat reálné konstrukci

- Ověřte životnost konstrukčních variant okenních výplní

- V rámci kalibrace je třeba přepočítat interakce pokud dojde k úpravě Min/Max hodnot na hodnotící/technické stupnici

- Po kalibraci už by měly být výsledky odpovídajících variant srovnatelné

- Předpoklad možnosti porovnání výsledků uvádí schéma:

Prvek: Transparentnost

Standard

Čas

Obytná b.

Nemocnice

Admin. b.

0

Příklad č.: 3												K126YPOR

Sestavení reportu výpočtu

Po sestavení výpočtových interakcí a proběhnutí výpočtu sestavte report podle následujícího bodového postupu a pomocí připravené šablony.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Ověřte ukončenou rozpracovanost následujících částí:

  - Definice autorů

  - Volba technické varianty

  - Popis technické varianty

  - Definice lokality

  - Pořízená fotodokumentace

  - Schéma modelu

  - Sestavené interakce v matici A

  - Sestavené počáteční podmínky

  - Kalibrované interakce (počáteční podmínky)

  - Získané standardy prvků

  - Získané diference standardů

- Uvedenými informacemi vyplňte report do následující šablony

- Po komunikaci ve skupině sestavte posterový výstup s grafy standardů pro dostupné materiálové varianty a výstupy po objektech podle následující struktury

Transparentnost

Standard

Čas

0

Zvuk. izol.

Standard

Čas

0

Tepel. izol.

Standard

0

Čas

Obytná b.

Nemocnice

Admin. b.

…atd.

Obytná budova

Standard

Čas

0

Admin. budova

Standard

0

Výšková bud.

Standard

Čas

0

Tepel.izol.

Zvuk.izol.

Transpar.

…atd.

Výpočet degradačního modelu výplně otvoru

Zpracoval: 			Karel Majer, Karel Hynek Mácha – změnit

Datum:			03/2010 – změnit

Materiálová varianta:					plastové okno – změnit

Druh budovy (umístění technického prvku):	obytná budova – změnit

Popis technické varianty (10 řádků):

V sestaveném modelu se jedná o vyšetřování plastové okenní výplně osazené v obytném domě. Okenní konstrukce je uvažována jako 5ti komorový systém. Objekt je zděný s prefabrikovanými stropy, zateplený termofasádou. Kolaudace objektu proběhla v roce 2000. V objektu se nachází bytové jednotky o velikosti 2+1 až 4+1 … text modifikujte a dále komentujte technologii osazení/montáže, lokalitu objektu, konstrukční výšku objektu, celkovou výšku objektu, umístění vyšetřovaného prvku a další podstatné informace. – změnit

Fotodokumentace (15 řádků):

(uveďte detail osazení, pohled na okenní výplň, typický řez) – změnit

Schéma modelu (15 řádků):

– změnit

??

??

??

??

??

Transparentnost

Zvuk. izol. schopnosti

Tepel. izol. schopnosti

Interní vlivy

Externí vlivy

Rám

Křídlo

Mechanické součásti

Interakční matice modelu + počáteční podmínky (12 řádek): – změnit

Výsledné standardy prvků (12 řádek): – změnit

Výsledné diference prvků (12 řádek): – změnit

Rekapitulace výpočtu kalibrovaných interakcí: – změnit

(rozsah dle potřeby)

Příklad č.: 4												K126YPOR

Identifikace významných pozic pro následující změnu

Po sestavení výpočtových interakcí a proběhnutí výpočtu proveďte analýzu modelu pro nalezení významných pozic vzhledem k výsledkům podle následujícího bodového postupu. Hledáme pozici jejíž změna má největší vliv na změnu výsledků.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Modifikujte nenulové pozice v matici A v rozsahu 50%.

- Proveďte změnu vždy pouze jediné interakce.

- Zálohujte výsledky pro změnu +50% interakce.

- Zálohujte výsledky pro změnu -50% interakce.

- Sestavte tabulku získaných výsledků

| Popis interakce | Pozice |  | Hodnota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Interakce |  |  | Změna |  |
|  | Řádek | Sloup. | aij+50% | aij-50% | Původní | X1(t=20) až Xn(t=20) |  |
| Rám na Zvuk. izol. | 2 | 5 | -0,87 | -0,23 | -0,56 |  |  |
| Seznam prvků |  |  | Standardy |  | Původní |  |  |
| Tep. izol. |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Zvuk. izol. |  |  | 0,62 | 0,31 | 0,45 | 0,17 | -0,16 |
| Mechan. s. |  |  | 0,8 | 0,35 | 0,6 | 0,2 | -0,25 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Rám na Tep. izol. | 2 | 4 | -0,6 | -0,2 | -0,4 |  |  |
| Seznam prvků |  |  | Standardy |  | Původní |  |  |
| Tep. izol. |  |  | 0,32 | 0,25 | 0,3 | 0,02 | -0,05 |
| Zvuk. izol. |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 |
| Mechan. s. |  |  | 0,68 | 0,42 | 0,6 | 0,08 | -0,18 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- Výpočet a zálohování výsledků proveďte automatizovaně procedurou podle následující schématické struktury (takto zapsaná procedura není funkční… je třeba upravit):

Sub Citlivost()

SmazatPuvodniVysledky

ZalohaMatice

For i=1 to 8

For j=1 to 8

If a(i,j)<>0 Then

a(i,j)=a(i,j)*1.5 ‘ změna hodnoty interakce

SpustVypocet

ZalohujVysledky

a(i,j)=a(i,j)*0.5 ‘ změna hodnoty interakce

SpustVypocet

ZalohujVysledky

End If

VratitMaticiZeZalohy

End Sub

- Sestavte zprávu o tom, která interakce je ve vašem modelu nejvíce citlivá na změnu spočtených standardů?

Příklad č.: 5												K126YPOR

Sestavení reportu výpočtu významných pozic I

Po výpočtu významných pozic sestavte report podle následujícího bodového postupu a pomocí připravené šablony.

Dílčí úkoly :

- Popište základní výsledky standardů a diferencí před modifikací interakcí.

- Report by měl odpovědět na základní otázky:

  - Jaký rozsah byl pro jednotlivé interakce zkoumán?

  - Jaké závěrečné rozdíly jsou ve standardech pro změny interakcí?

  - Která interakce je nejvýznamnější z hlediska změny koncového standardu?

Šablona reportu :1xFA4

Výpočet významných pozic degradačního modelu

Zpracoval: 			Karel Majer, Karel Hynek Mácha – změnit

Datum:			03/2010 – změnit

Materiálová varianta:					plastové okno – změnit

Druh budovy (umístění technického prvku):	obytná budova – změnit

Popis základních výsledků technické varianty (10 řádků):

Jednotlivé standardy se chovají…

Pro prvky XYZ bylo možné předpopkládat vývoj…

Prvky ABC se chovají neobvykle…

Chování prvků DEF je možné vysvětlit… čím?

Diference standardů svědčí o…?

Jaký rozsah byl pro jednotlivé interakce zkoumán?

Interakce	Popis		Minimum	Maximum	  Koncová hodnota	Rozdíl

Minimum Maximum

Která interakce je nejvýznamnější z hlediska změny koncového standardu?

Příklad č.: 6												K126YPOR

Sestavení reportu výpočtu významných pozic II

Po výpočtu významných pozic sestavte report podle následujícího bodového postupu a pomocí připravené šablony. Modifikujte metodiku vyhodnocení.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte motodiku vyhodnocení výsledků příkladu 4.

- Sečtěte kladné rozdíly od základního a modifikovaného průběhu.

- Sečtěte záporné rozdíly od základního a modifikovaného průběhu.

- Porovnejte tyto hodnoty pro jednotlivé modifikované interakce

- Modifikace metodiky se provádí pro eliminaci následujících případů:

Standard

Standard

Čas

Čas

- Report by měl odpovědět na základní otázky:

  - Jaký rozsah byl pro jednotlivé interakce zkoumán?

  - Jaké závěrečné rozdíly jsou ve standardech pro změny interakcí?

  - Která interakce je nejvýznamnější z hlediska změny koncového standardu?

Šablona reportu :1xFA4

Výpočet významných pozic degradačního modelu

Zpracoval: 			Karel Majer, Karel Hynek Mácha – změnit

Datum:			03/2010 – změnit

Materiálová varianta:					plastové okno – změnit

Druh budovy (umístění technického prvku):	obytná budova – změnit

Popis základních výsledků technické varianty (10 řádků):

Jednotlivé standardy se chovají…

Pro prvky XYZ bylo možné předpopkládat vývoj…

Prvky ABC se chovají neobvykle…

Chování prvků DEF je možné vysvětlit… čím?

Diference standardů svědčí o…?

Jaký rozsah byl pro jednotlivé interakce zkoumán?

Maximum interakce	Minimum interakce

Interakce	Popis		+ rozdíl    - rozdíl	+ rozdíl    - rozdíl

Která interakce je nejvýznamnější z hlediska modifikované metodiky vyhodnocení?

Porovnejte výsledek s hodnocením pouze koncového standardu?

Příklad č.: 7												K126YPOR

Implementace rizik do výpočtu modelu

Po sestavení výpočtových interakcí a proběhnutí výpočtu proveďte zapojení rizik do interakcí modelu podle následujícího bodového postupu.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Modifikujte nenulové pozice náhodným číslem v matici A v rozsahu 50%.

- Proveďte změnu vždy pouze jediné interakce.

- Zálohujte výsledky pro změnu interakce.

- Sestavte tabulku získaných výsledků

- Výpočet a zálohování výsledků proveďte automatizovaně procedurou podle následující schématické struktury (takto zapsaná procedura není funkční… je třeba upravit):

Sub Citlivost()

SmazatPuvodniVysledky

ZalohaMatice

For i=1 to 8

For j=1 to 8

If a(i,j)<>0 Then

For k=1 to 100 ‘ 100x výpočet s různými hodnotami

a(i,j)=rand()*((a_max-a_min)+a_min) ‘ změna hodnoty interakce

SpustVypocet

ZalohujVysledkyRizika

Next k

End If

VratitMaticiZeZalohy

End Sub

Příklad č.: 8												K126YPOR

Sestavení grafů z rizikových výpočtů

Po získání výsledků z rizikových proveďte separaci dat pro sestavení grafů podle následujícího bodového postupu.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Každá nenulová interakce je simulována 100x

- Bude sestaveno tolik grafů, kolik je nenulových interakcí

- V každém grafu bude celkem 100 datových řad

- Založte pro každý prvek list RiskElem1, RiskElem2, RiskElem3… pro separovaná data

- Použijte následující proceduru a odlaďte ji.

Sub SeparaceDat()

' smazani listu s vysledky

For j = 1 To 8

Sheets("RiskElem" & j).Select

Cells.Select

Selection.Clear

Range("A1").Select

Next j

' nastaveni pozice

Sheets("Vysledky rizika").Select

Range("A1").Select

' cyklus pres simulace

For i = 1 To 100

For j = 1 To 8

Sheets("Vysledky rizika").Select

Cells(ActiveCell.Row + 1, ActiveCell.Column).Select

Range(Cells(ActiveCell.Row, 1), Cells(ActiveCell.Row, 20)).Select

Selection.Copy

Sheets("RiskElem" & j).Select

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

Cells(ActiveCell.Row + 1, ActiveCell.Column).Select

Next j

Sheets("Vysledky rizika").Select

Cells(ActiveCell.Row + 1, ActiveCell.Column).Select

Next i

End Sub

- Vyberte zajímavé průběhy rizikových výpočtů a sestavte pro 3D plošné grafy

- Pro 3D grafiku zvolte alespoň 3 grafy

- Sestavte report DOC se zobrazenými grafy a jejich popisem podle následující šablony

Šablona reportu :1xFA4 popřípadě 2xFA4

Výpočet s uvažováním rizikových interakcí

Zpracoval: 			Karel Majer, Karel Hynek Mácha – změnit

Datum:			03/2010 – změnit

Materiálová varianta:					plastové okno – změnit

Druh budovy (umístění technického prvku):	obytná budova – změnit

Popis výpočtu (10 řádků):

Rizika byla implementována do interakcí XY…

Zapojení do výpočtu se provedlo…

Rizikové výsledky byly následně separovány…

Grafické výsledky byly sestaveny pro…

Grafické výstupy a popisy vybraných rizikových výpočtů

Rizikové hodnoty jsou způsobeny… (změnit)

Prvek je napaden rizikem… (změnit)

Koncové standardy vykazují… (změnit)

Průběhy se liší… (změnit)

Zavedením rizik do výpočtu… (změnit)

Příklad č.: 9												K126YPOR

Posterový výstup: Stanovení spolehlivé hodnoty vybraných vlastností

V grafickém posterovém výstupu vyhodnoťte spolehlivou hodnotu vybrabných prvků podle následujícího bodového postupu.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Úloha vychází z dat příkladu č. 7.

- Vyhodnocovat se budou vlastnosti

Tep. izol		Plast./Obyt.b.		Plast./Admin.b.

Zvuk. izol		Plast./Obyt.b.		Plast./Admin.b.

Transparent. 		Plast./Obyt.b.		Plast./Admin.b.

- Vyberte 3 interakce, jejichž riziková změna má vliv na vlastnosti v bodu 3.

- Dohledejte simulační výsledky.

- Pro vlastnosti a varianty v bodu 3 separujte hodnoty koncových standardů.

- Pro zvolenou interakci se jedná o 100 číselných hodnot v intervalu 0 až 1.

- Pro tyto hodnoty stanovte Min a Max

- Dále stanovte četnosti výskytů pro 10 zvolených intervalů (tříd).

- Vyčíslete distribuční funkci (součtovou čáru četností výskytů)

- Vyčíslete koncový standard jako spolehlivou hodnotu na hladině 80%.

- Odpověď na otázku spolehlivé hodnoty bude znít: S 80% spolehlivostí bude koncový standard prvku Tepel.-izol vlastnosti okna při riziku v interakci axy (…popis…) roven 0,656.

- Body 5 až 12 opakujte pro zbývající vybrané interakce.

100 hodnot

Min…

Max…

Počet tříd…

Krok třídy…

Intervaly…

Intervaly (třídy)

Četnosti výskytů

1.00

0.80

0,656

Pro četností použijte funkci

=FREQUENCY(…)

=ČETNOSTI(…)

Příklad č.: 10												K126YPOR

Implementace rizik do všech vazeb modelu

Do stávajícího modelu proveďte zapojení rizik do všech interakcí modelu podle následujícího bodového postupu.

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy

- Modifikujte nenulové pozice náhodným číslem v matici A v rozsahu 50%.

- Proveďte změnu současně všech interakcí modelu.

- Zálohujte výsledky pro změnu interakcí.

- Sestavte tabulku získaných výsledků

- Výpočet a zálohování výsledků proveďte automatizovaně procedurou podle následující schématické struktury (takto zapsaná procedura není funkční… je třeba upravit):

Sub Citlivost()

SmazatPuvodniVysledky

ZalohaMatice

For k=1 to 100  ‘100x výpočet s různými hodnotami v interakcích

For i=1 to 8

For j=1 to 8

If a(i,j)<>0 Then

a(i,j)=rand()*((a_max-a_min)+a_min) ‘ změna hodnoty interakce

End If

Next j

Next i

SpustVypocet

ZalohujVysledkyRizika

VratitMaticiZeZalohy

Next k

End Sub

- Získané výsledky separujte pro vykreslení grafů 3D pro každý prvek.

- Zobrazte grafy 3D pro prvky Tepl.-izol., Zvuk.-izol., Transparentnost

- Posterový výstup bude obsahovat grafy 3D pro základní vlastnosti Tepl.-izol., Zvuk.-izol., Transparentnost

- Sestavte četnosti výskytů a distribuční funkci pro tyto vlastnosti.

- Odpověď na otázku spolehlivé hodnoty bude znít: S 80% spolehlivostí bude koncový standard prvku Tepel.-izol vlastnosti okna při riziku ve všech interakcích roven 0,656.

- Analogicky pro zbývající vlastnosti.

Dále neautorizovaná původní znění

Příklad č.: 1												K126YPOR

Sestavení hodnotícího stromu kritérií

Pro vybraný projekt stavebního charakteru sestavte v pracovní skupině model jeho hodnocení ve stromové hierarchii. Modifikace originální varianty sestavujte podle následujícího bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Ve studijní skupině vytvořte pracovní čtveřice

- Založte úlohu s krycím listem z http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Help/data97.xls

- Z předchozích předmětů (KAN, POPR apod.) vyberte do skupiny vhodný stavební objekt pro další práci

- Uveďte schéma objektu s popisem

- Uveďte popis objektu (možno převzít z technické zprávy)

- Popište umístění objektu s mapovým podkladem typu www.mapy.cz, maps.google.com

- Dekomponujte projekt na hodnocené části podle následující struktury

Objekt

Ekonomické řešení

Technické řešení

Doba výstavby

Doba životnosti

Záruční podmínky

Celkové náklady

Provozní náklady

Vodor. nos. kce

Svis. nos. kce

Výplně otvorů vnější

Výplně otvorů vnitřní

Významnost, Hodnocení, Riziko hodnocení

Významnost, Hodnocení, Riziko hodnocení

Významnost, Hodnocení, Riziko hodnocení

…

wi, 
, i

wi, 
, i

…

wi

wi

wi

wi

- V rámci pracovní skupiny modifikujte originální řešení projektu takto:

Standard

Lepší požární odolnost

Bezbariérové řešení

Lepší tepel.-techn. řešení

- Nyní vznikly 4 varianty včetně originální projektového řešení

- Popište rozdíl/vylepšení/modifikaci oproti původnímu návrhu

- Zvolte jednotky hodnotících kritérií

Příklad č.: 2												K126YPOR

Ohodnocení stromu kritérií

Pro vybraný projekt stavebního charakteru sestavte v pracovní skupině model jeho hodnocení ve stromové hierarchii. Hodnocení proveďte v souladu s doporučeným textem:

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy – navažte na předchozí úlohy

- Pro kritéria stanovte hodnotící stupnici v rozmezí 0 (nejhorší) až 10 (nejlepší) bodů

- Zvolte měřítka hodnotících kritérií

- Přejděte pro úvodní informaci na http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Science/Cideas/PREV_CIDEAS.html

- Stáhněte dokumentaci zde: http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Science/Cideas/CD_brozuraPREV.pdf

- V souvisejících technických listech jsou uvedeny další postupy pro hodnocení,

např.: http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Science/Cideas/DilciVyzkZpravy/DVZ05_1121-1_dlask.pdf

- Stáhněte si software PREV: http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Science/Cideas/PREVCideas v 1.1.xls

- Pro práci používejte jméno: Student, heslo: Student

- Pro práci prostudujte dokumentaci PREV

- Vyzkoušejte funkčnost na archivovaných projektech

- Projekty se ve vybraných kritériích v jednotlivých variantách liší

Příklad č.: 3												K126YPOR

Zadání stromu kritérií

Pomocí staženého systému PREV doplňte váš dekomponovaný projekt a zadejte jej po jednotlivých položkách podle postupu uvedeného v dokumentaci:

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy – navažte na předchozí úlohy

- Pro zadávání je třeba mít kompletní informace pro jednotlivé hladiny a kritéria

- Poslední hladina kritérií je vybavena významností, hodnocením kritéria, rizikem hodnocení

- Mezilehlé hladiny jsou vybaveny pouze významností

- Sestavený strom zadejte do PREV každý samostatně

- Během zadávání kontrolujte tvořenou strukturu

- Proveďte simulační výpočet (100 simulací)

- Vyčíslete (ověřte) hodnocení jednotlivých hladin a jejich rozptyl (xi, i)

- Předejte si v pracovní skupině vzájemně výsledky

- Sestavte technickou zprávu s grafickým a verbálním porovnáním variant

- Vyvoďte závěry, doporučení, pořadí variant podle hodnocení

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 4												K126YPOR

Porovnání stromu kritérií

V rámci pracovní skupiny sjednoťte ohodnocení významností pro jednotlivé projekty a proveďte simulační výpočet hodnocení podle postupu:

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy – navažte na předchozí úlohy

- Pro zadávání je třeba mít kompletní informace pro jednotlivé hladiny a kritéria

- Poslední hladina kritérií je vybavena významností, hodnocením kritéria, rizikem hodnocení

- Významnosti pro jednotlivá kritéria sjednoťte v rámci pracovní skupiny

- Výslednou hodnotu významnosti získejte např. jako průměrnou hodnotu významností členů pracovní skupiny podle vztahu wi=j=1nwijn, kde i … je index kritéria, n … je počet členů pracovní skupiny

- Mezilehlé hladiny jsou vybaveny pouze významností

- Jednotlivé projekty se nyní liší pouze v hodnocení a riziku hodnocení

- Modifikujte zadaný strom kritérií sjednocenými hodnotami významností

- Proveďte simulační výpočet (100 simulací)

- Vyčíslete (ověřte) hodnocení jednotlivých hladin a jejich rozptyl (xi, i)

- Předejte si v pracovní skupině vzájemně výsledky

- Doplňte předchozí technickou zprávu s grafickým a verbálním porovnáním variant

- Vyvoďte závěry, doporučení, pořadí variant podle hodnocení

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 5												K126YPOR

Analýza citlivosti hodnocení stromu kritérií

Použijte předchozí zadání a ve výpočtu modifikujte postupně rizika vždy u jediného kritéria. Ostatní hodnocení budou mít vždy rozptyl nulový (bez uvažovaného rizika).

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy – navažte na předchozí úlohy.

- Pro zadávání je třeba mít kompletní informace pro jednotlivé hladiny a kritéria.

- Poslední hladina kritérií je vybavena významností, hodnocením kritéria, rizikem hodnocení.

- Významnosti pro jednotlivá kritéria sjednoťte v rámci pracovní skupiny podle předchozího zadání.

- Zadejte riziko hodnocení pouze u prvního kritéria.

- Ostatní kritéria ponechte s nulovým rozptylem (bez rizika hodnocení).

- Proveďte simulační výpočet (100 simulací)

- Vyčíslete hodnocení jednotlivých hladin a jejich rozptyl (xi, i).

- Výsledky nyní odpovídají zadání rizika pouze u jediného kritéria.

- Zálohujte výsledky pro souhrnné vyhodnocení.

- Opakujte body 5 až 10 postupně pro druhé, třetí, čtvrté atd. kritérium.

- Riziko je zadáno vždy jen u jediného kritéria.

- Předejte si v pracovní skupině vzájemně výsledky.

- Doplňte předchozí technickou zprávu grafickým a verbálním porovnáním variant.

- Vyhodnoťte, které kritérium je nejvýznamnější vzhledem k celkového hodnocení a proč?

- Vyvoďte vlastní závěry, doporučení.

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 6												K126YPOR

Stanovení nákladů údržby a obnovy objektu pomocí aplikaceBuildpass

Pomocí aplikace Buildpass, která je přístupná na www.buildpass.eu, vypracujte na vašem projektu plán údržby a obnovy na úrovni jednotlivých konstrukčních prvcích a celý projekt vyhodnoťte z hlediska LCC.

Dílčíúkoly :

1) Založte objekt v aplikaci Buildpass včetně popisných údajů.

2) Zvolte si metodu pro vygenerování základního schématu modelu na úrovni konstrukčních prvků.

3) Vygenerujte na základě doplňkových informací model korespondující s typem vašeho objektu.

4) Vygenerované schéma a parametry konstrukčních prvků upřesněte na základě vašeho projektu.

5) Zadejte daje popisující výnosovou stránku projektu na úrovni objektu jako celku alespoň na jedné příjmové jednotce (byt, provozovna apod.) rozpracujte údaje na úrovni rozpisu nájemného (včetně popisu jednotky na úrovni místností).

6) Zadejte vizualizační schémata do podrobnosti bytové jednotky.

7) Výstupní sestavy plánu oprav zpracujte v tabulkovém procesoru Excel a výsledky okomentujte.

8) Zpracujte celkovou ekonomickou bilanci objektu a to včetně grafického vyjádření.

9) Výsledné výstupy okomentujte a z hlediska investora nebo majitele objektu vyhodnoťte.

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 7												K126YPOR

Velké porovnání stromu kritérií

V rámci celého kruhu zvolte jediný objekt pro hodnocení, sjednoťte ohodnocení významností pro jednotlivé projekty a proveďte simulační výpočet hodnocení podle postupu:

Dílčí úkoly :

- Modifikujte krycí list úlohy – navažte na předchozí úlohy

- Zvolte v rámci kruhu jeden objekt pro velké porovnání.

- Příklad je analogický k úloze č. 4.

- Pro zadávání je třeba mít kompletní informace pro jednotlivé hladiny a kritéria

- Poslední hladina kritérií je vybavena významností, hodnocením kritéria, rizikem hodnocení

- Významnosti pro jednotlivá kritéria sjednoťte v rámci kruhu

- Výslednou hodnotu významnosti získejte např. jako průměrnou hodnotu významností členů kruhu podle vztahu wi=j=1nwijn, kde i … je index kritéria, n … je počet členů kruhu

- Mezilehlé hladiny jsou vybaveny pouze významností

- Jednotlivé projekty se budou lišit pouze v hodnocení a riziku hodnocení

- Hodnocení a riziko hodnocení proveďte z pozice odborníka

- Modifikujte zadaný strom kritérií sjednocenými hodnotami významností

- Proveďte simulační výpočet (100 simulací)

- Vyčíslete (ověřte) hodnocení jednotlivých hladin a jejich rozptyl (xi, i)

- Předejte si v kruhu vzájemně výsledky

- Doplňte předchozí technickou zprávu s grafickým a verbálním porovnáním variant

- Vyvoďte závěry, doporučení, pořadí variant podle hodnocení

- Uveďte jednoznačně, který projekt je vítězný a proč?

Pozn. k řešení:

Neautorizovaná původní znění

Příklad č.: 2												K126YPOR

Rizikové interakce

Do zpracovaného dynamického modelu stárnutí stavebního objektu zapracujte rizikové vlivy podle bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Navažte na předchozí příklad a upravte náležitosti krycího listu.

- Do výpočtu zapracujte rizikové interakce podle výkladu.

- Umožněte pomocí ovladacího prvku jdnorázové vypnutí/zapnutí rizik ve výpočtu.

- Seznam rizikových interakcí sestavte podobně jako seznam externích vlivů.

- Každá riziková interakce obsahuje informaci o umístění, velikosti, aktivitě, čas počátku, čas konce aplikace.

- Upravte základní cyklus výpočtu ve VBA.

- Sestavte seznam rizikových interakcí.

- Ověřte funkčnost zavedení rizik do výpočtu.

- Sestavte grafické výsledky s rizikovými vlivy.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Ukázku aplikace rizikových interakcí s popisem.

- Ukázku sestaveného seznamu rizikových interakcí.

- Grafické výstupy s aplikovanými riziky.

- Porovnání rizikového výpočtu se standardní výpočtem a popis.

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 3												K126YPOR

Rizikové interakce

Použijte aplikované rizikové vlivy v modelu a sestavte prostorové grafy simulací s vlivem rizika podle bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Navažte na předchozí příklad a upravte náležitosti krycího listu.

- Aplikujte riziko pouze na jeden vybraný prvek modelu.

- Proveďte celkem 100 simulačních výpočtů s vlivem rizika.

- Zálohujte výsledky pro každý výpočet pro následné zobrazení.

- Vytvořte graf s rizikovým vývojem u vybraného prvku.

- Vypněte aplikaci rizik do výpočtu.

- Proveďte celkem 100 simulačních výpočtů bez vlivu rizika.

- Vytvořte graf pro porovnání s rizikovým vývojem ad 5).

- Aplikujte riziko pro větší počet prvků (minimálně 3).

- Proveďte celkem 100 simulačních výpočtů s vlivem rizika.

- Zálohujte výsledky pro každý výpočet pro následné zobrazení.

- Vytvořte grafy s rizikovým vývojem všech prvků modelu.

- Vypněte aplikaci rizik do výpočtu.

- Proveďte celkem 100 simulačních výpočtů bez vlivu rizika.

- Vytvořte grafy pro porovnání s rizikovým vývojem ad 12).

- Pro zobrazení použijte grafiku 3D.

- Grafické výstupy vložte do PPT a popište podle následujícího postupu.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Grafické porovnání vybraného prvku s vlivem a bez vlivu rizika s POPISEM.

- Jak se projeví vliv rizika pouze u jediného prvku na ostatních prvcích?

- Uveďte graficky a popište ad 3.

- Grafické porovnání rizikových výstupů při aplikaci rizika na více prvků modelu s POPISEM.

Ukázky grafických výstupů s vlivem rizika:

Příklad č.: 4												K126YPOR

Kvantifikace náročnosti řídících zásahů

Vyčíslete aplikované řídící zásahy zavedené během simulačního výpočtu podle následujícího bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Navažte na předchozí příklad a upravte náležitosti krycího listu.

- Zaveďte do výpočtu minimálně 3 podmíněné nebo 10 standardních řídících zásahů, případně jejich kombinaci.

- Ověřte, že dochází k jejich skutečné aplikaci.

- Založte list pro zápis skutečně aplikovaných řídících zásahů.

- Do procedury VBA přidejte záznam pro zápis informací o aplikovaném řídícím zásahu.

- Informace se budou zapisovat do založeného listu ad 4).

- Před spuštěním výpočtu obsah tohoto listu smažte.

- Zobrazte graficky výsledné informace o aplikovaných řídících zásazích.

- Grafické výstupy vložte do PPT a popište podle následujícího postupu.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Rekapitulujte modifikovanou část výpočtové procedury s POPISEM.

- Zobrazte zálohované informace o aplikovaných řídících zásazích s POPISEM.

- Zobrazte graficky náročnosti řídících opatření a vyčíslete je.

- Grafické výstupy důkladně POPISUJTE.

Součtová bilance

Součtová bilance

čas

čas

Sekvenční zápis bez ohledu na časovou periodu

Zápis s ohledem na časovou periodu – rozložení v čase

Příklad č.: 5												K126YPOR

Statistické vyhodnocení rizikových simulací

Vyčíslete základní statistické údaje pro aplikované řídící zásahy zavedené během simulačního výpočtu podle následujícího bodového postupu:

Dílčí úkoly :

- Navažte na předchozí příklad a upravte náležitosti krycího listu.

- Ověřte funkčnost simulačního výpočtu se zálohováním výsledků (100 simulací).

- Pro výsledky každého prvku sestavte následující statistické informace:

  - průběh minimálních hodnot

  - průběh maximálních hodnot

  - průběh hodnot mediánu

  - průběh modusu hodnot

  - průběh průměrných hodnot

- Číselné hodnoty zobrazte současně v jediném grafu pro každý prvek samostatně.

- Do grafu vložte také původní průběh bez vlivu rizik.

- Grafické výstupy vložte do PPT a popište podle následujícího postupu.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Zobrazte statistické informace současně v jediném grafu pro každý prvek samostatně.

- Prezentace bude obsahovat tolik grafů jako je počet prvků modelu.

- Grafické výstupy důkladně POPISUJTE.

Ilustrativní ukázka grafických výstupů:

čas

Max.

Min.

Mod.

Prům.

Medián

Původní

Příklad č.: 6												K126YPOR

Statistické vyhodnocení rizikových interakcí

Vyčíslete základní statistické údaje pro aplikovaná rizika do interakcí modelu v simulačním výpočtu podle následujícího bodového postupu. Cílem je sledovat průběh generace rizikových vlivů do vybraných interakcí modelu.

Dílčí úkoly :

- Navažte na předchozí příklad a upravte náležitosti krycího listu.

- Uvažujte rizika v několika nosných interakcích (minimálně 4).

- Ověřte funkčnost simulačního výpočtu se zapojením rizik.

- Vytvořte list pro zálohování hodnot rizikových interakcí.

- Zálohujte rizikové interakce v každé časové periodě výpočtu.

- Netvořte nový algoritmus výpočtu ani nekopírujte stávající pro jeho modifikaci.

- Stávající algoritmus výpočtu modifikujte podle výkladu pro zálohování rizikových interakcí.

- Pro výsledky každé rizikové interakce sestavte následující statistické informace:

  - průběh minimálních hodnot

  - průběh maximálních hodnot

- Číselné hodnoty zobrazte současně v jediném grafu pro každou rizikovou interakci samostatně.

- Do grafu vložte také původní průběh hodnoty interakce bez vlivu rizik.

- Grafické výstupy vložte do PPT a popište podle následujícího postupu.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Zobrazte statistické informace současně v jediném grafu pro každý prvek samostatně.

- Prezentace bude obsahovat tolik grafů jako je počet prvků modelu.

- Grafické výstupy důkladně POPISUJTE.

Ilustrativní ukázka grafických výstupů:

čas

Rizikový

Max.

Min.

Původní

Interval před působením rizika

Interval po působením rizika

Interval působení rizika

Neautorizovaná původní znění

Pro vypracování seminární práce je třeba mít funkční dynamický model MDM aplikovaný pro stárnutí stavebního objektu. Téma práce je možné zvolit po konzultaci se cvičícím samostatně, případně čerpat a modifikovat níže uvedený seznam.

Možná témata seminární práce:

- Realizace automatu řídících zásahů (deterministických i stochastických) včetně trasování dosažených výsledků.

- Realizace automatu manažerských zásahů (deterministických i stochastických) včetně trasování dosažených výsledků.

- Kalibrace modelu historickými daty.

- Aplikace pro zpětné vyhodnocení výsledků.

- Aplikace jiné výpočtové metody – srovnání s MDM.

- Optimalizace modelu – interní.

- Optimalizace modelu – externí (jako Black Box).

- Kvantifikace náročnosti řídících zásahů.

Udělení zápočtu je možné získat také za:

- prezentaci výsledků na vybrané konferenci formou vystoupení,

- posterovou prezentací na vybrané konferenci,

- publikací výsledků v odborném časopise

- publikací v cizojazyčném odborném časopise

Neautorizovaná původní znění

Příklad č.: 1												K126YPOR

Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis

Zpracujte model vzájemného spolupůsobení a stárnutí konstrukčních prvků stavebního objektu v čase podle uvedeného postupu. Záměrem úlohy je definování modelu, sledujícího specifika odpovídající funkcím konkrétního objektu. Očekávaným přínosem této úlohy je vytvoření a zahrnutí typických mechanismů fungujících uvnitř stavebního celku. Cílem je vytvoření vazeb a jejich modelové ověření.

Dílčí úkoly :

- Model aplikujte na vlastní existující projekt stavebního objektu (např. z jiného předmětu, předproj. diplom, proj. diplom apod.)

- Uveďte základní technické a popisné charakteristiky objektu

- Uveďte výškový, plošný popis, podlažnost objektu

- Komentuje použité technologie pro jednotlivé konstrukce (použijte výtah např. z technické zprávy)

- Rozčleňte objekt nebo jeho část na jednotlivé konstrukční prvky (minimální počet 7)

- Stanovte pořizovací náklady jednotlivých prvků

- Stanovte celkové pořizovací náklady celého objektu

- Zakreslete čárové schéma objektu (typický řez + půdorys)

- Uveďte prostorové + plošné členění – viz Data97.XLS

- Zakreslete modelové schéma objektu s vyznačenými vazbami mezi jednotlivými prvky modelu

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Rekapitulace vstupních dat

- Popis zpracovávaného objektu

- Grafické vstupní informace (schémata řezu + půdorysu)

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Rekapitulace konstrukčních prvků a jejich popisy včetně nákladů

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 2												K126YPOR

Sestavení struktury modelu stárnutí objektu (části objektu)

Zpracujte ohodnocení interakcí působících mezi jednotlivými prvky navrženého modelu stavebního objektu. Výpočet interakcí komentujte podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Určete interakce mezi jednotlivými prvky modelu (minimální počet interakcí 10, případně individuálně podle zadání)

- Popište u každého prvku modelu nosnou vlastnost, která bude ve výpočtu sledována

- Sestavte podle grafického schématu modelu interakční matici vztahů A mezi jednotlivými prvky

- Stanovte technické a hodnotící stupnice pro jednotlivé interakce

- Popište verbálně interakce aij

- Popište verbálně minimální a maximální hodnoty ve stupnicích

- Popište verbálně aktuální hodnoty ve stupnicích

- Závislosti mezi jednotlivými prvky pokud je to možné zobrazte graficky

- Popište počáteční podmínky jednotlivých prvků modelu

- Popište verbálně minimální a maximální hodnoty ve stupnicích pro počáteční podmínky

- Popište verbálně aktuální hodnoty počátečních podmínek ve stupnicích

- Finalizujte interakční matici vztahů A.

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Popis jednotlivých konstrukčních prvků

- Popis jednotlivých interakcí

- Ukázku strukturovaného výpočtu několika interakcí (minimálně 3)

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Závěrečný tvar matice A s jejím popisem

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 3												K126YPOR

Sestavení výpočtu modelu

Zpracujte výpočet modelu pomocí procedur zapsaných v prostředí VBA tabulkov=ého procesoru podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Založte modul pro zapsání výpočtové procedury

- Založte v tabulkovém procesoru výstupní listy standardů a diferencí standardů

- Sestavte výpočtový cyklus MDM (KSIM) (viz pozn. k řešení)

- Sestavte instrukce zápisu výsledků z procedury do výstupních listů

- Spusťte výpočet s maticí A a počátečními podmínkami

- Zobrazte výsledné standardy a diference standardů graficky

- Porovnejte správnost výsledků výpočtu při zadání testovací matice A.

- Odlaďte výpočet při rozdílech s testovacími výsledky

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Ukázku zapsané procedury v prostředí VBA

- Grafický výstup objemových standardů s komentářem

- Grafický výstup diferencí standardů s komentářem

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Grafické porovnání vlastního výpočtu a kontrolních výsledků

Pozn. k řešení:

Mechanismus výpočtu popisuje následující vztah

XjT+1=XjTϕiT	ϕiT=1+12∗j|aij+Bij|−aij+Bij∗xj(T)1+12∗j|aij+Bij|+aij+Bij∗xj(T)	Bij=bij∗1xi

kde: Xj(T) jsou spočtené standardy v dané periodě

Xj(T+1) jsou spočtené standardy v následující periodě

aij  je prvek matice A

bij je prvek matice B

Příklad č.: 4												K126YPOR

Regulace modelu objektu

Zpracujte externí regulační zásahy ovlivňující výpočet modelu objektu MDM podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Zapracujte externí regulační vlivy do výpočtu podle výkladu

- Umožněte intervalové působení externích vlivů

- Zpracujte seznam externích vlivů

- Vytvořte možnost oddělení standardního a regulovaného výpočtu

- Ověřte funkčnost externích vlivů (pomocí procedury definující externí vlivy) na ilustračním příkladu výpočtu

- Definujte požadované výsledné chování modelu

- Definici proveďte alespoň u 3 prvků modelu

- Zadejte externí vlivy pro splnění požadované definice

- Ověřte účinnost zadaných externích vlivů

- Porovnejte výsledky s požadovaným chováním modelu

- Zobrazte graficky rozdíly mezi původním a regulovaným výpočtem

- Předefinujte externí vlivy při nesplnění požadovaného chování

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Ukázku zapsané procedury v prostředí VBA s rozšířením pro externí vlivy

- Grafický výstup objemových standardů s komentářem externích vlivů

- Grafický výstup diferencí standardů s komentářem externích vlivů

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Grafické porovnání objemových standardů s regulovanou variantou

- Grafické porovnání diferencí standardů s regulovanou variantou

Pozn. k řešení:

Příklad č.: 5												K126YPOR

Vyhodnocení změny struktury modelu

Zpracujte modifikaci struktury matice A pro dosažení požadovaného výsledného chování modelu. Vyčíslete a zobrazte rozdíly ve fungování modelu při změně použité technologie podle následujícího popisu:

Dílčí úkoly :

- Eliminujte externí vlivy z výpočtu (umožněte možnost volby vypnutí účinku externích vlivů)

- Použijte definici požadovaného chování z předchozího zadání

- Dosáhněte definovaného chování změnou struktury matice A

- Vyčíslete navrhované změny interakcí aij

- Graficky zobrazte rozdíly mezi původní a změněnou variantou

- Vyčíslete finanční náročnost navrhovaných změn

- Graficky zobrazte výsledky před změnou a po změně matice A

- Zapracujte změnu technologie 1 vybraného prvku modelu (nahrazení prvku)

- Vyčíslete změny interakcí aij v důsledku změny technologie

- Vyčíslete finanční náročnost navrhované změny technologie

- Graficky zobrazte výsledky  před změnou a po změně technologie vybraného prvku

Výstupní PPT prezentace bude po stránkách obsahovat:

- Krycí list úlohy (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora)

- Definici požadovaného chování modelu s komentářem

- Rekapitulaci navrhovaných změn struktury matice A s komentářem

- Zobrazení rozdílů mezi původní a modifikovanou strukturou matice A

- Grafický výstup standardů základního a modifikovaného řešení

- Grafický výstup diferencí základního a modifikovaného řešení

- Všechny grafické objekty vkládejte pouze jako obrázky bez propojení na zdroj

- Zobrazení rozdílů mezi původní a modifikovanou strukturou matice A v důsledku změny technologie

- Grafický výstup standardů základního řešení a modifikovaného řešení změnou technologie

- Grafický výstup diferencí základního řešení a modifikovaného řešení změnou technologie

Pozn. k řešení: